АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### р а с п о р я ж е н и е

от  01.07.2022                                                                                                          № 11-р

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к отопительному периоду

2022-2023 гг. объектов жилищно-коммунального

хозяйства на территории Беленинского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области.

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы муниципального образования Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. (согласно приложения)

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Беленинского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области                                         Л.В. Петрик

Утвержден:

распоряжением   администрации

Беленинского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

от 01.07.2022 г. № 11-р

ПЛАН

мероприятий подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы муниципального образования Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение мероприятий подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов жилищно-коммунальной сферы Беленинского сельского поселения | Глава сельского поселения, руководители учреждений | до 01.07.2022 г. |
| 2 | Обеспечить оплату текущих платежей за потребленный газ и тепло-электроэнергию | Главный бухгалтер | по мере поступления счета на оплату |
| 3 | Подготовка автодорог, механизмов, автотранспорта, пунктов обогрева, создание запасов материалов и песко-соляной смеси для зимней эксплуатации автомобильных дорог | Глава сельского поселения | до 15.10.2022 г. |
| 4 | Проведение проверки соответствия требованиям пожарной безопасности жилых домов с печным отоплением малоимущих и социально неадаптированных граждан | Глава сельского поселения | до 15.09.2022г. |
| 5 | Проведение анализа состояния пожарной безопасности жилого фонда на территории Беленинского сельского поселения | Глава сельского поселения | до 01.10.2022г. |
| 6 | Организация на территории сельского поселения противопожарной пропаганды и обучения населения мерами пожарной безопасности в осеннее – зимний период | Специалист 1 категории | до 01.10.2022г |